АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2015г. № 7

О паводковых мероприятиях в весенний период 2015 г.

по Кировскому муниципальному образованию

Во исполнение Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, безопасности жизни людей и животных, для обеспечения организованного пропуска паводковых вод, предотвращения разрушений плотин, гидротехнических сооружений, руководствуясь Уставом Кировского муниципального образования, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать паводковую комиссию при администрации Кировского муниципального образования, согласно приложению №1.

2. Утвердить график дежурств ответственных лиц в паводковый период, согласно приложению №2.

3. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод в 2015 году, согласно приложению №3.

4. Постановление администрации Кировского муниципального образования от10.02.2014г. № 4 «О паводковых мероприятиях в весенний период 2014г. по Кировскому муниципальному образованию» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

| Глава Кировского муниципального образования | С.В. Райкун |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации Кировского муниципального образования от 10 февраля 2015г. № 7 |
| --- | --- |

СОСТАВ

паводковой комиссии при администрации Кировского муниципального образования

| Райкун С.В. | Глава Кировского муниципального образования, председатель паводковой комиссии |
| --- | --- |
| Гальстер А.О. | И.о. заместителя главы администрации Кировского муниципального образования, заместитель председателя паводковой комиссии |
| Савенкова Н.И. | главный специалист администрации Кировского муниципального образования, секретарь паводковой комиссии |
| Члены комиссии: |
| Макаров А.В. | депутат Кировского МО; электромонтер Водопьяновского ПВД Марксовского РЭС (по согласованию) |
| Коженов Т.С. | управляющий филиала КФХ «Ягода» (по согласованию) |
| Баннова Т.И. | специалист администрации Кировского муниципального образования |
| Фоос Н.Я. | Инструктор по спорту МУ «Молодежный спортивный центр «Олимп»; (по согласованию) |
| Толмачев В.А. | ИП «Толмачев В.А.» (по согласованию) |
| Стручков Н. Н. | депутат Кировского МО, инструктор по спорту МУ «Молодежный спортивный центр «Олимп» (по согласованию) |

| Глава Кировского муниципального образования | С. В. Райкун |
| --- | --- |

|  | Приложение № 3 к Постановлению администрации Кировского муниципального образования от 10 февраля 2015г.№ 7 |
| --- | --- |

План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кировского муниципального образования в паводковый период 2015 года.

| № п/п | Наименование мероприятия (место расположения) | Ответственный | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание паводковой комиссии Кировского муниципального образования | Глава Кировского МО Райкун С.В. | 12.02.2015 г. |  |
| 2 | Создание и подготовка аварийных бригад, ремонт и обслуживание привлекаемой на паводковые мероприятия техники, создание запасов необходимых материалов, ремонтного фонда, ГСМ согласно предполагаемому объему работ в период подготовки и пропуска паводковых вод. | Руководители предприятий, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | до 20.03.2015г. |  |
| 3 | Осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения | Паводковая комиссия, балансодержатели гидротехнических сооружений (по согласованию) | до 25.02.2015г. |  |
| 4 | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов водопропускных труб, насыпей, дорог, водосборных сооружений | Руководители хозяйств, специалисты администрации | до 10.03.2015г. |  |
| 5 | Организовать на время паводка круглосуточного дежурства на плотинах, гидротехнических сооружений | Руководители хозяйств, специалисты администрации | В период паводка |  |
| 6 | Запретить в период прохождения паводка проезд всех видов транспорта по затопленным местам | Паводковая комиссия, участковые уполномоченные полиции | Весь период |  |
| 7 | Обследование состояния улиц на предмет возможного скопления талых вод | Паводковая комиссия, специалисты администрации | до 15.03.2015г. |  |
| 8 | Расчистка водосточного сооружения для организованного пропуска талых вод (с. Кировское ц/котельная, п.Водопьяновка, улицы) | Хоришко А.Н. управляющий Марксовского филиала ООО «Новопокровск» (по согласованию), Макаров А.В. -депутат Совета Кировского МО (по согласованию) | до 10.03.2015 г. |  |
| 9 | Подготовка сифона для спуска талых вод (с. Кировское гидротехническое сооружение возле дет.сада) | ИП Толмачев В.А. (по согласованию) | до 15.03.2015 г. |  |
| 10 | Расчистка от снега улиц п. Водопьяновка (п. Водопьяновка, поселковые улицы протяженностью 2 км) | ИП Глава КФХ Сафиуллин Ф.Н. (по согласованию) | до 15.03.2015 г. |  |
| 11 | Укрепление гидротехнического сооружения (Гидротехническое сооружение межпоселковой трассы Маркс – Степное - Полековское) | ООО «Марксстрой С» (по согласованию) | до 15.03.2015 г. |  |
| 12 | Расчистка водосточных сооружений (с. Калининское плотина, с. Фурманово) | Стручков А.Н. рук. ИП Глава КФХ Стручков Коженов Т.С. -депутат Совета Кировского МО (по согласованию) | до 15.03.2015 г. |  |
| Глава Кировского муниципального образования | С. В. Райкун |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Кировского муниципального образования

от 10 февраля 2015г.№ 7

График

дежурств ответственных лиц на паводковый период на территории  Кировского муниципального образования

| № п/п | Паводковый период, часы | Ответственное лицо | телефон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8.00. – 17.00. | Савенкова Н.И. | 6-45-47 |  |
|  |  | Баннова Т.И. | 5-17-59 |  |
|  |  | Суханова Л.Н. | 6-35-45 |  |
|  |  | Ермайкина В.А. | 6-51-41 |  |
|  |  | Фоос Н.Я. (по согласованию) | 6-44-57; 927 229 03 69 |  |
|  |  | Сайкина С.М. | 6-56-60 |  |
|  |  | Макаров А.В. (по согласованию) | 6-51-21 |  |
|  |  | Сафиуллин Ф.Н. (по согласованию) | 6-51-32 |  |
| 2. | На время ЧП | Райкун С. В. | 5-17-12 6-44-59 |  |
|  |  | Попандопуло Н.Х. | 5-17-12; 927 122 08 00 |  |
|  |  | Гальстер А.О. | 6-45-47; 937 635 50 01 |  |
| Глава Кировского муниципального образования | С. В. Райкун |